Gestions des risques

I. Risque logiciel :

1. Le logiciel utilisé devient obsolète .

2. Nouveau logiciel plus performant.

3. Gravité : 1 Fréquence : 2.

4. responsable : Evguény Boudier.

5. Passer sur un autre logiciel ou faire une mise à jour.

II. Risque Matériel :

1. Le poste de travail tombe en panne ou devient inutilisable.

2. Cause Matériel trop vieux ou virus.

3. gravité = 3 fréquence = 1.

4. responsable : Dorian Fouillen.

5. Prévoir équipement de rechange ou réparer le matériel et prévoir un espace de stockage sur une autre plateforme

III. Risque humain :

1. absence d'un des développeur

2. maladie

3. gravité = 2 fréquence = 1

4. responsable : Dorian/Evguény

5. Communiquer à son binôme l'avancement

IV. Risque d'évolution du besoin :

1. Le client propose un besoin différent ou le modifie.

2. Le client souhaite revenir sur ses besoins.

3. gravité = 2 fréquence = 2.

4. Dorian/Evguény.

5. Revoir le cahier des charges ou abandons de certaines fonctionnalités cité avant.

V. Risque de manque de communication avec son client.

1. La mise en place du projet prend plus de temps

2. Le client ne répond pas ou ne confirme pas assez ses besoins

3. gravité = 1 fréquence = 3

4. Dorian/Evguény

5. Préparer à l'avance certaines solutions / relancer le client

A. Risque de perte d'accès à la BDD:

1. Problème de connexion à la base de données

2. Perte ou oublie de code d'accès.

3. Gravité = 2 Fréquence = 1.

4. Evguény Boudier.

5. Stocker les informations nécessaire à l'accès de la base de données dans des fichiers différents.

B. Risque de perte de données (BDD):

1. Perte de données lors de l'intégration des données des fichiers XML dans la base de données.

2. Interruption du traitement de nuit des fichiers XML.

3. Gravité = 3 Fréquence = 2.

4. Dorian Fouillen.

5. avant le traitement des fichiers XML mettre en place un système de backup permettant de garder les fichier si traitement est interrompu.

C. Risque de backoffice non opérationnel.

1. Aucune mise à jour n'est appliqué à la base de données

2. le backoffice n'enregistre pas les informations rentrées.

3. Gravité = 2 Fréquence = 2.

4. Dorian/Evguény

5. rétablir la liaison entre la base de données et le backoffice

D. Risque de visionneuse non opérationnel.

1. La visionneuse refuse de fonctionner/ fonctionne mal

2. Liaison avec de base de données défaillante

3. Gravité = 2 Fréquence = 2

4. Dorian/Evguény

5. rétablir la liaison entre la base de données et la visionneuse

E. Risque de visionneuse non opérationnel.

1. Le Service Web refuse de fonctionner/ fonctionne mal ou refuse l'accès au prestataire

2. Liaison avec de base de données défaillante ou erreur de codage

3. Gravité = 2 Fréquence = 2

4. Dorian/Evguény

5. rétablir la liaison entre la base de données et le Service Web/ Mise à jour du code

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gravité |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | II | B |  |  |  |
| 2 | III, A | IV,C,D,E |  |  |  |
| 1 |  | I , | V |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Fréquence |